# Gazette – Plan de cadrage

Oct 19, 2026 · @Rayan Chentouf

Plateforme de revue de presse automatisée : collecte chaque matin les articles de 4 médias, les regroupe par événement et publie une édition structurée (titre, résumé, sources, liens).

Périmètre v1

- 8 sources : 4 nationales/internationales (flux RSS), 4 régionales (RSS)

- Pipeline quotidien orchestré par Airflow

- Stockage intermédiaire dans un datalake fichiers plats, partitionné par date

- Regroupement des articles par embeddings

- Base de données (SQL ou NoSQL, à trancher) alimentant un front

## Pipeline

### Étape 1 — Collecte

- Récupération des articles via flux RSS ou sitemap selon la source

- Un connecteur par source, interface commune : titre, chapô, URL, date, langue, source

- Dédoublonnage par URL

- Écriture en fichiers plats dans le datalake : raw/{YYYY-MM-DD}/{source}.json

### Étape 2 — Traitement

- Lecture des fichiers bruts du jour

- Nettoyage et normalisation : suppression des balises HTML, uniformisation des dates, langue détectée

- Sélection des attributs retenus pour le clustering (à préciser : titre seul, titre + chapô, entités, date)

- Calcul des embeddings multilingues sur les attributs retenus

- Écriture dans le datalake : processed/{YYYY-MM-DD}/{source}.json

### Étape 3 — Regroupement

- Chargement des articles traités du jour

- Clustering par similarité cosinus sur les embeddings (SBERT, HDBSCAN, seuil à calibrer)

- Affinage par entités nommées (lieux, dates, personnes) pour éviter de fusionner deux événements proches

- Groupes couvrant au moins 2 sources → sujets principaux ; articles isolés → « En bref »

### Étape 4 — Rédaction

- Pour chaque groupe : envoi des titres + chapôs au LLM

- Le LLM produit : titre de l'événement, résumé de 3–4 phrases, une ligne par article avec source

- Optionnel : attribution d'une rubrique (Politique, International, etc.) après coup

### Étape 5 — Continuité

- Comparaison des groupes du jour avec les événements des jours précédents

- Si similarité > seuil : rattachement à l'événement existant (affichage « suite de… »)

- Sinon : création d'un nouvel événement

### Étape 6 — Publication

- Écriture en base (articles, sujets, événements)

- Génération de l'édition du jour côté front

- Notification Airflow en cas d'échec sur n'importe quelle étape

## Schéma d'architecture

pipeline · 5 étapes + Airflow

Airflow orchestre l'ensemble : chaque étape est une tâche, les dépendances sont explicites, et toute erreur déclenche une alerte.

## Architecture technique

[Sources]
  RSS / Sitemap
       │
       ▼
[Airflow DAG quotidien]
       │
       ├─ 1. Collect     → Datalake raw/{date}/{source}.json
       ├─ 2. Process     → Datalake processed/{date}/{source}.json
       │                   (nettoyage + embeddings)
       ├─ 3. Cluster     → groupes d'articles (en mémoire)
       ├─ 4. Summarize   → LLM API (titres + résumés)
       ├─ 5. Link        → rattachement aux événements existants
       └─ 6. Store       → Base de données
                               │
                               ▼
                           [Front]
                       édition du jour

Airflow gère les dépendances entre étapes, les relances en cas d'échec partiel et les alertes.

## Choix techniques

Orchestration : Airflow Un DAG par pipeline quotidien. Chaque étape est une tâche Python. Airflow gère les dépendances, les relances, les alertes email/Slack sur échec et l'historique des exécutions.

Datalake : fichiers plats Stockage local ou objet. Partition par date : raw/{YYYY-MM-DD}/ et processed/{YYYY-MM-DD}/. Format JSON ou Parquet. Permet de rejouer n'importe quelle étape sans re-collecter.

Base de données : à trancher

| Critère | SQL (mySQL) | NoSQL (MongoDB) |
| --- | --- | --- |
| Relations articles / sujets / événements | Naturel | Possible mais moins direct |
| Schéma flexible (attributs variables par source) | Migrations nécessaires | Plus souple |
| Requêtes côté front (filtres, tri, pagination) | Mature | Correct |
| Expérience équipe | — | — |

Recommandation : mySQL si le schéma est stable dès le départ ; MongoDB si les sources ont des structures très hétérogènes.

Embeddings Modèle : multilingual-e5-base ou paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 (multilingue, léger, tourne en local). Attributs à vectoriser : à trancher entre titre seul, titre + chapô, ou titre + entités. Le titre seul est plus rapide et souvent suffisant ; le chapô améliore la précision sur des sujets proches. Clustering : agglomératif ou HDBSCAN (pas de nombre de groupes à fixer, gère les articles isolés).

LLM pour les résumés API externe (Gemini, OpenAI) ou modèle local.

Front Application légère lisant la base. Peut être un simple site statique généré à chaque édition, ou une API + interface web selon le besoin.

## Schéma de données

Datalake

data/
├── raw/
│   └── 2026-10-19/
│       ├── lemonde.json
│       ├── ouest-france.json
│       └── ...
└── processed/
    └── 2026-10-19/
        ├── lemonde.json       # attributs normalisés + embedding
        └── ...

Base de données

sources       (id, nom, type, url_flux, langue)

articles      (id, source_id, url UNIQUE, titre, chapo,
               publie_le, langue, collecte_le)

evenements    (id, titre, premiere_apparition, derniere_apparition)

sujets        (id, edition_date, evenement_id, titre, resume,
               rubrique, rang)

sujet_articles(sujet_id, article_id, resume_ligne)

pipeline_runs (id, demarre_le, termine_le, statut,
               nb_articles, erreur)

Les embeddings ne sont pas stockés en base : ils sont calculés dans le datalake (zone processed) et utilisés en mémoire pendant le clustering, puis abandonnés.

## Périmètre

Dans le scope

- Collecte des flux RSS et sitemaps de 8 à 15 sources (PQR + PQN)

- Stockage brut en datalake, partitionné par date

- Nettoyage, normalisation, calcul d'embeddings

- Regroupement automatique des articles par événement (clustering)

- Publication d'une édition quotidienne à 7h

- Supervision du pipeline (alertes, historique des runs)

Hors scope

- Résumé des articles par LLM (fonctionnalité future)

- Scraping du texte intégral des articles

- Front-end élaboré — interface minimale suffisante

- Données personnelles (commentaires, profils lecteurs)

- Langues autres que le français et l'anglais

## Contraintes

- Heure de publication : édition disponible à 7h chaque matin

- Fraîcheur : seuls les articles publiés dans les 24h précédentes sont traités

- Droits : on ne conserve que titre, extrait, lien, date — jamais l'article entier ; respect des CGU de chaque source

- Budget : zéro — machines locales pour l'instant, infrastructure fournie au TD 4 ou 6

- Données personnelles : aucune collecte (pas de commentaires, pas de profils)

## Alternatives écartées

| Sujet | Option écartée | Raison | Option retenue |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestration | GitHub Actions | Adapté à un seul script, pas à un pipeline multi-étapes avec dépendances et relances | Airflow |
| Collecte | Scraping HTML | Fragile, risque juridique, charge sur les serveurs | Flux RSS / sitemap |
| Regroupement | TF-IDF | Ne gère pas le multilingue, ne comprend pas les reformulations | Embeddings + HDBSCAN |
| Regroupement | LDA | Produit des thèmes généraux, pas des événements précis ; mauvais sur textes courts | Embeddings + HDBSCAN |
| Stockage intermédiaire | Base de données directe | Impossible de rejouer une étape sans re-collecter | Datalake fichiers plats |

## Risques

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Source sans flux RSS ni sitemap | Collecte impossible sur cette source | Identifier en amont ; prévoir connecteur scraping léger en fallback |
| Dérive de format RSS (balises changeantes) | Champs manquants, pipeline en erreur | Validation du schéma à l'ingestion, alerte Airflow |
| Clustering trop agressif | Deux événements distincts fusionnés | Affinage par entités nommées + seuil à calibrer sur données réelles |
| Latence LLM (si résumé activé plus tard) | Edition publiée en retard | Hors scope v1 ; anticiper en lançant le pipeline à 5h |
| Droits voisins | Plateforme bloquée par un éditeur | Ne conserver que le minimum légal dès le départ |