# Gazette – Plan de cadrage

Oct 19, 2026 · @Rayan Chentouf

Plateforme de revue de presse automatisée : collecte chaque matin les articles de 4 médias, les regroupe par événement et publie une édition structurée (titre, résumé, sources, liens).

Périmètre v1

- 4 sources : 2 nationales/internationales (flux RSS), 2 régionales (RSS ou sitemap)

- Pipeline quotidien orchestré par Airflow

- Stockage intermédiaire dans un datalake fichiers plats, partitionné par date

- Regroupement des articles par embeddings

- Base de données (SQL ou NoSQL, à trancher) alimentant un front

## Pipeline

### Étape 1 — Collecte

- Récupération des articles via flux RSS ou sitemap selon la source

- Un connecteur par source, interface commune : titre, chapô, URL, date, langue, source

- Dédoublonnage par URL

- Écriture en fichiers plats dans le datalake : raw/{YYYY-MM-DD}/{source}.json

### Étape 2 — Traitement (zone staging)

- Lecture des fichiers bruts du jour

- Nettoyage et normalisation : suppression des balises HTML, uniformisation des dates, langue détectée

- Sélection des attributs retenus pour le clustering (à préciser : titre seul, titre + chapô, entités, date)

- Calcul des embeddings multilingues sur les attributs retenus

- Écriture dans le datalake : processed/{YYYY-MM-DD}/{source}.json

### Étape 3 — Regroupement

- Chargement des articles traités du jour

- Clustering par similarité cosinus sur les embeddings (HDBSCAN ou agglomératif, seuil à calibrer)

- Affinage par entités nommées (lieux, dates, personnes) pour éviter de fusionner deux événements proches

- Groupes couvrant au moins 2 sources → sujets principaux ; articles isolés → « En bref »

### Étape 4 — Rédaction

- Pour chaque groupe : envoi des titres + chapôs au LLM

- Le LLM produit : titre de l'événement, résumé de 3–4 phrases, une ligne par article avec source

- Optionnel : attribution d'une rubrique (Politique, International, etc.) après coup

### Étape 5 — Continuité

- Comparaison des groupes du jour avec les événements des jours précédents (distance entre centroïdes)

- Si similarité > seuil : rattachement à l'événement existant (affichage « suite de… »)

- Sinon : création d'un nouvel événement

### Étape 6 — Publication

- Écriture en base (articles, sujets, événements)

- Génération de l'édition du jour côté front

- Notification Airflow en cas d'échec sur n'importe quelle étape

## Schéma d'architecture

pipeline · 5 étapes + Airflow

Airflow orchestre l'ensemble : chaque étape est une tâche, les dépendances sont explicites, et toute erreur déclenche une alerte.

## Architecture technique

[Sources]
  RSS / Sitemap
       │
       ▼
[Airflow DAG quotidien]
       │
       ├─ 1. Collect     → Datalake raw/{date}/{source}.json
       ├─ 2. Process     → Datalake processed/{date}/{source}.json
       │                   (nettoyage + embeddings)
       ├─ 3. Cluster     → groupes d'articles (en mémoire)
       ├─ 4. Summarize   → LLM API (titres + résumés)
       ├─ 5. Link        → rattachement aux événements existants
       └─ 6. Store       → Base de données
                               │
                               ▼
                           [Front]
                       édition du jour

Airflow gère les dépendances entre étapes, les relances en cas d'échec partiel et les alertes.

## Choix techniques

Orchestration : Airflow Un DAG par pipeline quotidien. Chaque étape est une tâche Python. Airflow gère les dépendances, les relances, les alertes email/Slack sur échec et l'historique des exécutions.

Datalake : fichiers plats Stockage local ou objet (S3, MinIO). Partition par date : raw/{YYYY-MM-DD}/ et processed/{YYYY-MM-DD}/. Format JSON ou Parquet. Permet de rejouer n'importe quelle étape sans re-collecter.

Base de données : à trancher

| Critère | SQL (PostgreSQL) | NoSQL (MongoDB) |
| --- | --- | --- |
| Relations articles / sujets / événements | Naturel | Possible mais moins direct |
| Schéma flexible (attributs variables par source) | Migrations nécessaires | Plus souple |
| Requêtes côté front (filtres, tri, pagination) | Mature | Correct |
| Expérience équipe | — | — |

Recommandation : PostgreSQL si le schéma est stable dès le départ ; MongoDB si les sources ont des structures très hétérogènes.

Embeddings Modèle : multilingual-e5-base ou paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 (multilingue, léger, tourne en local). Attributs à vectoriser : à trancher entre titre seul, titre + chapô, ou titre + entités. Le titre seul est plus rapide et souvent suffisant ; le chapô améliore la précision sur des sujets proches. Clustering : HDBSCAN (pas de nombre de groupes à fixer, gère les articles isolés).

LLM pour les résumés API externe (Claude, OpenAI) ou modèle local selon contrainte de coût et de confidentialité.

Front Application légère lisant la base. Peut être un simple site statique généré à chaque édition, ou une API + interface web selon le besoin.

## Schéma de données

Datalake

data/
├── raw/
│   └── 2026-10-19/
│       ├── lemonde.json
│       ├── ouest-france.json
│       └── ...
└── processed/
    └── 2026-10-19/
        ├── lemonde.json       # attributs normalisés + embedding
        └── ...

Base de données

sources       (id, nom, type, url_flux, langue)

articles      (id, source_id, url UNIQUE, titre, chapo,
               publie_le, langue, collecte_le)

evenements    (id, titre, premiere_apparition, derniere_apparition)

sujets        (id, edition_date, evenement_id, titre, resume,
               rubrique, rang)

sujet_articles(sujet_id, article_id, resume_ligne)

pipeline_runs (id, demarre_le, termine_le, statut,
               nb_articles, erreur)

Les embeddings ne sont pas stockés en base : ils sont calculés dans le datalake (zone processed) et utilisés en mémoire pendant le clustering, puis abandonnés.

## Périmètre

Dans le scope

- Collecte des flux RSS et sitemaps de 4 à 8 sources (PQR + PQN)

- Stockage brut en datalake, partitionné par date

- Nettoyage, normalisation, calcul d'embeddings

- Regroupement automatique des articles par événement (clustering)

- Publication d'une édition quotidienne à 7h

- Supervision du pipeline (alertes, historique des runs)

Hors scope

- Résumé des articles par LLM (fonctionnalité future)

- Scraping du texte intégral des articles

- Front-end élaboré — interface minimale suffisante

- Données personnelles (commentaires, profils lecteurs)

- Langues autres que le français et l'anglais

## Contraintes

- Heure de publication : édition disponible à 7h chaque matin

- Fraîcheur : seuls les articles publiés dans les 24h précédentes sont traités

- Droits : on ne conserve que titre, extrait, lien, date — jamais l'article entier ; respect des CGU de chaque source

- Budget : zéro — machines locales pour l'instant, infrastructure fournie au TD 4 ou 6

- Données personnelles : aucune collecte (pas de commentaires, pas de profils)

## Alternatives écartées

| Sujet | Option écartée | Raison | Option retenue |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestration | GitHub Actions | Adapté à un seul script, pas à un pipeline multi-étapes avec dépendances et relances | Airflow |
| Collecte | Scraping HTML | Fragile, risque juridique, charge sur les serveurs | Flux RSS / sitemap |
| Regroupement | TF-IDF | Ne gère pas le multilingue, ne comprend pas les reformulations | Embeddings + HDBSCAN |
| Regroupement | LDA | Produit des thèmes généraux, pas des événements précis ; mauvais sur textes courts | Embeddings + HDBSCAN |
| Stockage intermédiaire | Base de données directe | Impossible de rejouer une étape sans re-collecter | Datalake fichiers plats |

## Risques

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Source sans flux RSS ni sitemap | Collecte impossible sur cette source | Identifier en amont ; prévoir connecteur scraping léger en fallback |
| Dérive de format RSS (balises changeantes) | Champs manquants, pipeline en erreur | Validation du schéma à l'ingestion, alerte Airflow |
| Clustering trop agressif | Deux événements distincts fusionnés | Affinage par entités nommées + seuil à calibrer sur données réelles |
| Latence LLM (si résumé activé plus tard) | Edition publiée en retard | Hors scope v1 ; anticiper en lançant le pipeline à 5h |
| Droits voisins | Plateforme bloquée par un éditeur | Ne conserver que le minimum légal dès le départ |

## Rôles dans l'équipe

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| À compléter | Collecte et connecteurs sources |
| À compléter | Pipeline Airflow et orchestration |
| À compléter | Traitement, embeddings, clustering |
| À compléter | Base de données et schéma |
| À compléter | Front et publication |